Проект НПА от 29.01.2020

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Волховского муниципального района

#### Ленинградской  области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## от ___________________                                                                      № _________

Волхов

Об утверждении муниципальной программы

МО город Волхов

«Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов»

# В целях актуализации муниципальных программ МО город Волхов  и их  интеграции с муниципальными программами Волховского муниципального района и Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО Волховский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденного решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 20 декабря 2017 года № 97, на основании ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлениями администрации Волховского муниципального района от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов» и от 16 сентября 2019г. № 2361 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу  МО город Волхов «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов» (Приложение).

2. Комитету финансов (Зверковой В.Г.) осуществлять финансирование муниципальной программы МО город Волхов «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов» в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО город Волхов на соответствующий финансовый год.

3. Считать 31 декабря 2019 года сроком окончания реализации муниципальной программы МО город Волхов «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов», утвержденной постановлением администрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013 года № 3404 (с изменениями).

4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на заместителя  главы  администрации  по ЖКХ, транспорту и строительству Волховского муниципального района В.Г. Романова.

Глава  администрации              					     	            А.В. Брицун

Гаврилова С.Е. 79-361

Утверждена

постановлением

администрации Волховского

муниципального района

от _________________  № ______

(Приложение)

Муниципальная программа

МО город Волхов

«Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов»

г. Волхов

- Паспорт

муниципальной программы МО город Волхов

«Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов»

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Волховского муниципального района |
| Участники программы | МКУ «Служба заказчика» МО г. Волхов |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО город Волхов» (далее – Подпрограмма 1) Подпрограмма 2 «Содержание и управление дорожным хозяйством МО город Волхов» (далее – Подпрограмма 2) |
| Цели программы | Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог МО город Волхов для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, повышения транспортной доступности МО город Волхов. |
| Задачи программы | 1. Сохранение существующей дорожной сети МО город Волхов, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. 2.Совершенствование управления дорожным хозяйством МО город Волхов. |
| Этапы и сроки реализации программы | Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 2020 года до 2030 года. Выполнение программы предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы составляют 1 231 459,2 тыс. руб., в том числе: бюджет МО город Волхов - 1 192 885,2 тыс. руб.; бюджет Ленинградской области - 38 574,0 тыс. руб. В том числе по годам реализации: 2020 год бюджет МО город Волхов - 103,2 тыс. руб.; бюджет Ленинградской области - 32 762,2 тыс. руб. 2021 год бюджет МО город Волхов - 109,1 тыс. руб.; бюджет Ленинградской области - 2905,9 тыс. руб. 2022 год бюджет МО город Волхов - 109,0 тыс. руб.; бюджет Ленинградской области - 2905,9 тыс. руб.; 2023-2030 годы бюджет МО город Волхов - 871 616,80 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Содержание муниципальных автомобильных дорог в нормативном состоянии; 2. Соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенной в эксплуатацию после работ по ремонту улично-дорожной сети муниципального значения; 3. Функционирование уличного освещения, расположенного на муниципальной сети автодорог общего пользования. 4. Функционирование технических средств организации дорожного движения (дорожных и транспортных светофоров) 5. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности. |

### 2. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Муниципальное образование город Волхов располагается в 120 км на востоке от г. Санкт - Петербурга и  в юго-западной части Волховского района и является городским поселением и административным центром Волховского муниципального района Ленинградской области.

На его территории находится один населенный пункт (город Волхов) в котором постоянно проживают 44 487 человек.

Данная территория расположена в 10 км от автодороги федерального значения - автотрассы «КОЛА» Санкт-Петербург - Мурманск и удалён от г. Санкт - Петербурга на 120 км. Город Волхов является крупным железнодорожным узлом, через территорию которого проходит ветка железнодорожного сообщения Санкт-Петербург - Мурманск, здесь пересекаются железнодорожные направления на Череповец через город Тихвин и на Великий Новгород через город Кириши. Именно поэтому город Волхов является одним из крупнейших узлов транспортно-экономической связи для наземного транспорта - «Север-Юг».

Площадь городского поселения в его границах составляет 11185,5 га.

Автомобильные дороги имеют важное значение для социально-экономического развития  МО город Волхов.

Основными планировочными осями города в данный момент являются улицы Некрасова, Юрия Гагарина, проспект Державина, Мурманское шоссе, Кировский проспект, улица Молодежная, Транспортная, Киришское шоссе, Октябрьская набережная,  Волховский проспект. Именно эти улицы формируют связь территории города с направлением на Санкт-Петербург, Вологду, Тихвин, Кириши, Будогощь и Чудово. По этой причине все грузовые потоки сегодня следуют через территорию города, проходя сквозь зону жилой застройки.

Список региональных автодорог,

по которым осуществляется внешняя связь с МО город Волхов.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяжен- ность, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зуево – Новая Ладога | 102,080 | Соединяет федеральные автомобильные дороги «Кола» и «Россия» и города Волхова и Кириши. Автодорожный выход из города Кириши в Новгородскую область |
| 2. | Кириши – Городище – Волхов | 51,400 | Правобережная автотранспортная связь городов Волхова и Кириши. Дублер региональной автомобильной дороги Зуево –Новая Ладога |
| 3. | Волхов – Кисельня –Черноушево | 22,000 | Автотранспортная связь Волхова с федеральной автомобильной дорогой «Кола» |
| 4. | Волхов – Бабино – Иссад | 15,600 | Автотранспортная связь Волхова с федеральной автомобильной дорогой «Кола». Дублер участка мостового перехода через реку Волхов на федеральной автомобильной дороге «Кола» |

Указанные автодороги регионального значения входят в состав международных и межрегиональных транспортных коридоров и автодорожных маршрутов.

В непосредственной близости от города Волхова проходят международные транспортные коридоры:

- транспортный коридор «Транссиб»;

- в 13 км на северо-западе Волхова проходит ответвление транспортного коридора «Север-Юг» по федеральной автомобильной дороге М-18 Санкт-Петербург – Мурманск («Кола»). Также крупным коридором является региональная автомобильная дорога А-114 Вологда – Новая Ладога.

Улично-дорожная сеть Волхова представлена улицами, построенными по дореволюционным нормативам проектирования. Поэтому основные улицы общегородского значения очень узкие в красных линиях (порядка 24 м) и имеют проезжую часть шириной 9 м. Также сеть представлена улицами местного значения в жилой многоэтажной застройке, местного значения в промышленных предприятиях и дорогами регулируемого движения 4-5 технической категории.

Основными магистралями городского значения являются: проспект Державина, ул. Юрия Гагарина, Волховский проспект, Кировский проспект, ул. Молодежная и ул. Авиационная.

Улично-дорожная сеть города Волхова представлена улицами и дорогами разных классов и значения, входящими в границы муниципального образования. Каркасом улично-дорожной сети города являются улицы общегородского значения регулируемого движения, проходящие как в широтном (проспект Державина и улица Юрия Гагарина), так и в меридиональном направлениях (Мурманское шоссе, переходящее в Кировский и Волховский проспекты и др.).

На территории МО город Волхова имеется разветвленная сеть объектов дорожного сервиса: сеть автозаправочных станций, станций технического обслуживания.

Развитие внешней сети региональных дорог, улично-дорожной сети, объектов обслуживания транспорта Волхова будет определять его привлекательность для жизни населения. Качество жизни, привлекательность территории для размещения новых объектов промышленности зависит от рационального размещения объектов транспортной инфраструктуры.

Общая протяженность автомобильных дорог муниципального значения 144,1 км.

На автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения эксплуатируется 5 мостов  общей площадью 13,1 тыс. кв.м. Большая часть мостовых сооружений являются железобетонными.

Для удовлетворения растущего спроса на автомобильные перевозки  необходимо обеспечить развитие дорожной сети, направленное на повышение пропускной способности и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижение аварийности и сокращение удельных расходов автотранспорта.

3. Цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы

Основные цели и задачи муниципальной программы, а также перспективы развития экономической активности МО город Волхов Волховского муниципального района сформированы на основе Стратегии социально-экономического развития            Волховского муниципального района на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии, утвержденной решением Совета депутатов Волховского муниципального района № 97 от 20 декабря 2017 года.

Стратегическая цель развития Волховского муниципального района на           долгосрочную перспективу - повышение качества жизни населения.

Муниципальная программа направлена на обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог МО город Волхов для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, повышения  транспортной  доступности МО город Волхов.

В рамках достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

- сохранение существующей дорожной сети  МО город Волхов, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса  работ по содержанию и ремонту  автомобильных дорог;

- совершенствование управления дорожным хозяйством МО город Волхов.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. Содержание  муниципальных автомобильных  дорог в нормативном состоянии;

2. Соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенной в эксплуатацию после работ по ремонту улично-дорожной сети  муниципального значения;

3. Функционирование уличного освещения, расположенного на муниципальной сети автодорог общего пользования.

4.  Функционирование технических средств организации дорожного движения (дорожных и транспортных светофоров)

5. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих оформленные документы по  регистрации права собственности.

# Перечень основных мероприятий  с указанием сроков их реализации и              ожидаемых результатов приведен в приложении 1.

# 5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы          (подпрограммы).

# Сведения о целевых показателях муниципальной программы (подпрограммы) и их значениях по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы) приведены в приложении 1.

# Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

# показателя (индикатора) муниципальной программы.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула), источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание муниципальных автомобильных дорог в нормативном состоянии | % | Исполнение всех Предписаний контрольно-надзорных органов в установленные сроки |
| 2 | Площадь улично-дорожной сети муниципального значения, приведенная в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту | м2 | Площадь выполненного, либо подлежащего выполнению ремонта дорожного покрытия |
| 3 | Функционирование уличного освещения, расположенного на муниципальной сети автодорог общего пользования. | % | Исполнение в срок всех поступающих обращение и заявок по замене ламп в светильниках уличного освещения, отсутствие предписаний контрольно-надзорных органов, соблюдение графика включения-выключения уличного освещения |
| 4 | Функционирование технических средств организации дорожного движения (дорожных и транспортных светофоров) | % | Отсутствие Предписаний контрольно-надзорных органов, либо устранение возникающих неполадок транспортных и дорожных светофоров в нормативный срок |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности | % | Оформленные по итогам проведенных аукционов технические паспорта на автодороги общего пользования |

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

При планировании ресурсного обеспечения муниципальной программы              учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере МО город Волхов Волховского муниципального района, высокая экономическая и социальная значимость проблемы содержания муниципальной дорожной сети, а также реальная возможность ее решения при региональной поддержке.

Финансирование муниципальной программы осуществляется из Бюджета МО город Волхов и бюджета Ленинградской области в пределах средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий, и может корректироваться с учетом изменения состава мероприятий муниципальной программы и финансирования, предусмотренного областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год.

Информация о ресурсном обеспечении мероприятий муниципальной            программы и подпрограмм по годам реализации и источникам финансирования представлены в приложении 1 к настоящей программе.

## Приложение 1

к муниципальной  программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

МО город Волхов  «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов»

| № п/п | Наименование мероприятий по реализации программы (подпрограммы) /Наименование целевого показателя (ЦП) | Источники финансирования/ единица измерения целевого показателя | Срок исполнения мероприятий/Оценка базового значения целевого показателя | Всего (тыс. руб.), /Итоговый целевой показатель | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) /Планируемое значение целевого показателя по годам реализации | Ответственный за выполнение мероприятий программы (подпрограммы) | Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г.-2030 г. |  |  |
|  | Итого по Программе | Итого |  | 1 231 459,2 | 135 957,3 | 112 027,1 | 111 858,0 | 871 616,8 | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района Ленинградской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 1 192 885,2 | 103 195,1 | 109 121,2 | 108 952,1 | 871 616,8 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 38 574,0 | 32 762,2 | 2 905,9 | 2 905,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО город Волхов |
| 1. | Основное мероприятие: Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Итого | 2020-2030гг. | 887 058,4 | 105 856,5 | 79 240,8 | 80 578,7 | 621 382,4 |  | Сохранение существующей дорожной сети МО город Волхов, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 848 484,4 | 73 094,3 | 76 334,9 | 77 672,8 | 621 382,4 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 38 574,0 | 32 762,2 | 2 905,9 | 2 905,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания | Итого | 2020-2030гг. | 517 044,2 | 45 032,4 | 46 658,3 | 47 261,5 | 378 092,0 | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района Ленинградской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 517 044,2 | 45 032,4 | 46 658,3 | 47 261,5 | 378 092,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автодорог | Итого | 2020-2030гг. | 71 581,1 | 7 529,2 | 7 529,2 | 6 280,3 | 50 242,4 | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района Ленинградской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 71 581,1 | 7 529,2 | 7 529,2 | 6 280,3 | 50 242,4 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1,1-1.2. | ЦП: Содержание муниципальных автомобильных дорог в нормативном состоянии | % | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.3. | Проведение капитального ремонта, ремонта асфальтовых покрытий улиц, дорог, тротуаров, дворовых проездов многоквартирных домов, объектов дорожного хозяйства | Итого | 2020-2030гг. | 298 433,1 | 53 294,9 | 25 053,3 | 27 036,9 | 193 048,0 | МКУ «Служба заказчика» МО город Волхов |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 259 859,1 | 20 532,7 | 22 147,4 | 24 131,0 | 193 048,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 38 574,0 | 32 762,2 | 2 905,9 | 2 905,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | ЦП: Площадь улично-дорожной сети муниципального значения, приведенная в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту | тыс.кв.м. | 44,0 | 181,9 | 28,5 | 14,1 | 15,6 | 123,7 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: Снижение аварийности на муниципальной сети автомобильных дорог | Итого | 2020-2030гг. | 299 926,4 | 26 481,2 | 28 789,2 | 27 184,0 | 217 472,0 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 299 926,4 | 26 481,2 | 28 789,2 | 27 184,0 | 217 472,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по снижению аварийности на муниципальной сети автомобильных дорог, включая содержание сетей уличного освещения, оплату потребленной электрической энергии | Итого | 2020-2030гг. | 299 926,4 | 26 481,2 | 28 789,2 | 27 184,0 | 217 472,0 | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района Ленинградской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 299 926,4 | 26 481,2 | 28 789,2 | 27 184,0 | 217 472,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | ЦП: Функционирование уличного освещения, расположенного на муниципальной сети автодорог общего пользования. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2020-2030гг. | 40 265,4 | 3 237,6 | 3 617,1 | 3 712,3 | 29 698,4 |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 40 265,4 | 3 237,6 | 3 617,1 | 3 712,3 | 29 698,4 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1 | Техническое обслуживание средств организации дорожного движения - светофорных объектов, эксплуатируемых в МО город Волхов | Итого | 2020-2030гг. | 13 613,6 | 1 237,6 | 1 237,6 | 1 237,6 | 9 900,8 | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района Ленинградской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 13 613,6 | 1 237,6 | 1 237,6 | 1 237,6 | 9 900,8 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2. | Прочие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2020-2030гг. | 26 651,8 | 2 000,0 | 2 379,5 | 2 474,7 | 19 797,6 | МКУ «Служба заказчика» МО город Волхов |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 26 651,8 | 2 000,0 | 2 379,5 | 2 474,7 | 19 797,6 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1-3.2 | ЦП: Функционирование технических средств организации дорожного движения (дорожных и транспортных светофоров) | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | Итого | 2020-2030гг. | 1 227 250,2 | 135 575,3 | 111 647,1 | 111 475,0 | 868 552,8 | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района Ленинградской области |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 1 188 676,2 | 102 813,1 | 108 741,2 | 108 569,1 | 868 552,8 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 38 574,0 | 32 762,2 | 2 905,9 | 2 905,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 2. "Содержание и управление дорожным хозяйством МО город Волхов" |
| 1. | Основное мероприятие: Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности. | Итого | 2020-2030гг. | 4 209,0 | 382,0 | 380,0 | 383,0 | 3 064,0 |  | Совершенствование управления дорожным хозяйством МО город Волхов. |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 4 209,0 | 382,0 | 380,0 | 383,00 | 3 064,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятия в области дорожного хозяйства в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства. | Итого | 2020-2030гг. | 4 209,0 | 382,0 | 380,0 | 383,0 | 3 064,0 | Отдел по управлению муниципальным имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Волховского муниципального района |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 4 209,0 | 382,0 | 380,0 | 383,0 | 3 064,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | ЦП: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности. | % | 100 | 100 | 90,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | Итого | 2020-2030гг. | 4 209,0 | 382,0 | 380,0 | 383,0 | 3 064,0 | Отдел по управлению муниципальным имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Волховского муниципального района |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  | 4 209,0 | 382,0 | 380,0 | 383,0 | 3 064,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |