**ПРОЕКТ**

**Муниципальная программа МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области**

 **«Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы»**

**Раздел 1. Паспорт**

**муниципальной программы МО город Волхов**

**Волховского муниципального района Ленинградской области**

**«Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Волховского муниципального района Ленинградской области. |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального районаОтдел архитектуры администрации Волховского муниципального района Ленинградской областиКомитет по управлению муниципальным имуществом администрации Волховского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | Граждане, общественные, научные и иные организации, участвующие в реализации муниципальной программы |
| Цель муниципальной программы | Повышение комфортности условий проживания населения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области;2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) в МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2017 -2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию за весь период муниципальной программы, составляет **252 822,07**  тыс. рублей, из них:- **19 500,77**  тыс. рублей - средства бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района;**- 2 631,60** тыс. рублей **-** средства бюджета Волховского муниципального района;**- 183 171,20** тыс. рублей - средства бюджета Ленинградской области;**- 47 518,50**  тыс. руб. – средства федерального бюджетаПо годам реализации:**2017-2018 годы:****Всего - 80 952,67 тыс. руб., из них:****2 631,60** тыс. руб. **-** средства бюджета Волховского муниципального района;**1 321,07 тыс. руб.** - средства бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района**55  209,00** тыс. руб. - средства бюджета Ленинградской области;**21 791,00** тыс. руб. - средства федерального бюджета;**2019 год****Всего - 47 631,00 тыс. руб., из них:** **- 2 631,00** тыс. руб. - средства бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района;**- 29 160,00** тыс. руб. - средства бюджета Ленинградской области;**- 15 840,00** тыс. руб. – средства федерального бюджета;**2020 год****Всего - 51 185,5 0 тыс. руб., из них:** **-5 023,50** тыс. руб. - средства бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района;**- 36 274,50**  тыс. руб. - средства бюджета Ленинградской области;**- 9 887,50** тыс. руб. – средства федерального бюджета;**2021 год****Всего - 65 158,70 тыс. руб., из них:** **-2 631,00** тыс. руб. - средства бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района;**- 62 527,70**  тыс. руб. - средства бюджета Ленинградской области;**2022 год****Всего - 2631,60 тыс. руб., из них:** **- 2631,60** тыс. руб. - средства бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района;**2023 – 2024 годы****Всего - 5 263,20 тыс. руб., из них:** **- 5 263,20** тыс. руб. - средства бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Количество благоустроенных дворовых территорий: 2017г. - 2018 г. - 6 ед., 2019г. – 2 ед., 2020г. – 2 ед.2021г. – 4 ед., 2022г. – 0 ед., 2023г.- 2024г. – 4 ед.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий: 2017г. - 2018 г. – 9 %, 2019г. – 6%, 2020 г.- 7,2% , 2021 г.- 10,6% , 2022г.- 0 % , 2023г.- 2024г.- 12%Количество благоустроенных общественных территорий:2017г. - 2018 г. - 3 ед., 2019г. – 1 ед. 2020г. – 2 ед.,2021г. – 1 ед., 2022г. – 1 ед., 2023г. -2024г. – 9 ед.Площадь благоустроенных общественных территорий: 2017г.- 2018 г. - 1,6 га, 2019г. – 0,6 га, 2020г. – 1,1 га, 2021г. – 1,6 га, 2022г. – 8 га, 2023г. –2024г. – 19,5 гаДоля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий: 2017г. –2018 г. – 20,6 %, 2019г. – 22,1%, 2020г. – 23,3%, 2021г. – 27,4%, 2022г. – 48,9%, 2023г. –2024г. – 100 %Доля инвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от общего количества 2020 г.-10%, 2021 г. -25%, 2022 г.- 55%, 2023 г. - 2024 г.-100%Количество многоквартирных домов работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Российской Федерации в период действия программы, под которыми образованы земельные участки: 2019г.-9 ед. ., 2020г. – 2 ед.2021г. – 4 ед., 2022г. – 0 ед., 2023г. - 2024г. – 4 ед. |

**Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**на территории МО город Волхов Волховского муниципального района**

**Ленинградской области.**

Город Волхов – административный центр Волховского муниципального района, расположен в 122 км к востоку от Санкт-Петербурга в центральной части Ленинградской области.

 Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

В целях создания безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района решением Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области № 49 от 31.10.2017г. утверждены Правила благоустройства территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – Правила благоустройства), в соответствии с которыми установлены порядки по эксплуатации объектов благоустройства: уборке территории, по обращению с отходами, содержанию придомовых территорий многоквартирных домов, содержанию элементов благоустройства, строительству и установке малых архитектурных форм, ремонту и содержанию зданий и сооружений, озеленению территории и содержанию зеленых насаждений, содержанию и эксплуатации дорог, освещению и пр.

Для оценки текущего состояния благоустройства дворовых территорий и общественных территорий города Волхова, а также определения необходимых видов работ для приведения указанных территорий в надлежащее состояние в соответствии с постановлением администрации Волховского муниципального района № 3526 от 03.11 2017г. создана муниципальная инвентаризационная комиссия, которая провела инвентаризацию дворовых и общественных территорий.

При инвентаризации уточено текущее состояние элементов благоустройства, дворовых и общественных территорий. Полученные данные свидетельствуют о недостаточном уровне благоустройства дворовых и общественных территорий, которые полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Полученные инвентаризационные данные о территориях и расположенных на них объектах (элементах) благоустройства, основные характеристики и текущее состояние объектов (элементов) благоустройства, перечень необходимых видов работ по благоустройству включены в паспорта благоустройства территорий.

Согласно инвентаризационным данным на территории города Волхова имеется 20 общественных территорий:

парк им. 40-летия ВЛКСМ,

Ильинский парк,

сквер им. С.М.Кирова,

сквер им. Г.О. Графтио,

сквер им. В.П. Почивалова,

сквер Победы по Волховскому проспекту напротив дома № 55,

сквер им. Володарского,

Привокзальный сквер,

бульвар Чайковского,

 бульвар Молодежный,

 бульвар Южный,

площадь им. Ленина,

площадь Расстанная,

 Привокзальная площадь,

сквер «Слава**»,** Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944г.г. по ул. Коммунаров,

 сквер Сундсвалль по ул. Авиационной,

мемориал ВОВ «Артиллерийское орудие ЗИСЗ» по ул. Профсоюзов,

сквер в районе торгового центра по ул. Авиационной,

 парк, расположенный между улицами Юрия Гагарина, ул. Кирова, ул. Профсоюзов, ул. Щорса (далее - парк по ул. Юрия Гагарина),

территория, расположенная перед домом культуры железнодорожников по адресу: г. Волхов, пр. Державина, д. 28.

На основании инвентаризационных данных на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области:

* общее количество дворовых территорий -165 ед. , из них подлежат благоустройству -152 ед.;
* количество дворовых территорий, обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов составляет 11 ед.;
* количество и площадь общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) составляет 20 ед., 37,73 га.

Подлежат исключению из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципального программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируется к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом МО город Волхов Волховского муниципального района при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Подлежат исключению из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципального программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

 Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ представлен в таблице 1.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, представлен в таблице 2.

 Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства МО город Волхов Волховского муниципального района представлены в таблице 3.

Стоимость выполняемых работ определяется путем составления локальных сметных расчетов, составленных на основании территориальных сметных нормативов Ленинградской области, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального и областного бюджетов, с применением индексов изменения сметной стоимости, и согласованных с представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой и общественной территории, а так же на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории»

Таблица 1.

Адресный перечень дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ.

|  |  |
| --- | --- |
| № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома. |
| 1 | ул. Авиационная дом № 9, Волховский пр. д. № 57 |
| 2 | ул. Авиационная дома № 11, № 11 а, ул. Молодежная дома № 20, №22 |
| 3 | ул. Авиационная дома № 21, № 23, № 25 |
| 4 | ул. Авиационная дом № 21 а |
| 5 | ул. Авиационная дом № 36,№40,№38,№38а, ул.Льва Толстого дом №10 |
| 6 | ул. Волгоградская дома № 16, № 18, ул. Александра Лукьянова дом № 9, Кировский пр. д.42 |
| 7 | ул. Волгоградская дом № 19, ул. Калинина дом № 13 |
| 8 | ул. Волгоградская дом № 21 |
| 9 | ул. Волгоградская дома № ,22,24,26,28,30 ул. Молодежная дома № 1,3,5,7,9, ул. Калинина дом № 7, ул. Александра Лукьянова дом № 10 |
| 10 | ул. Володарского дом № 1 |
| 11 | Волховский пр. дома № 35, №37, №39 |
| 12 | ул. Юрия Гагарина дома № 2а,2,4, 4а, ул.Кирова № 1а |
| 13 | ул. Юрия Гагарина дом № 5 |
| 14 | ул. Юрия Гагарина дома № 9, № 11 |
| 15 | ул. Юрия Гагарина дом № 15 |
| 16 | ул. Юрия Гагарина дом № 17 |
| 17 | ул. Юрия Гагарина дом № 21/17 |
| 18 | ул. Вали Голубевой дом № 9, № 13, № 15/32, ул. Работниц № 27, ул. Советская дом № 10а, №12, №14 |
| 19 | пр. Державина дом № 42 |
| 20 | пр. Державина дома № 44, № 46 |
| 21 | пр. Державина дома № 55, № 57 |
| 22 | ул. Дзержинского дома № 5, № 7 |
| 23 | ул. Дзержинского дом № 6 |
| 24 | ул. Дзержинского дом № 8 |
| 25 | ул. Дзержинского дом № 10 |
| 26 | ул. Дзержинского дом № 12 |
| 27 | ул. Дзержинского дом № 14 |
| 28 | ул. Дзержинского дома № 16, № 18 |
| 29 | Железнодорожный пер. дом № 15, пр. Державина дом №48,№50 |
| 30 | ул. Калинина дом №17,19 |
| 31 | ул. Калинина дом 19а |
| 32 | ул. Калинина дом №38,40б,  |
| 33 | ул. Кирова дом №18,№20,ул. Щорса дом №3 |
| 34 | ул. Кирова дом №26 |
| 35 | Кировский пр. дом №51,бульвар Чайковского дом №.3, Волховский пр. дом №29 |
| 36 | ул. Коммунаров дом №8 |
| 37 | ул. Коммунаров дом №17,ул. Комсомольская дом №14 |
| 38 | ул. Комсомольская дом №19, ул. Работниц дом №20, ул. Советская дом №5 |
| 39 | ул. Ломоносова дом №6,№ 6а |
| 40 | ул. Ломоносова дом №16,№20 |
| 41 | ул. Александра Лукьянова дом №14,ул. Волгоградская дом №15,№17 |
| 42 | ул. Александра Лукьянова дом №15,ул. Новогородская дом №14 |
| 43 | ул. Александра Лукьянова дом №16,№16а |
| 44 | ул. Александра Лукьянова дом№18,№18а,№20,№22 |
| 45 | ул. Мирошниченко дом №1 |
| 46 | ул. Молодежная дом №11,№13,ул. Калинина дом №14,ул. Волгоградская дом №32 |
| 47 | ул. Островского дом№17а,19 |
| 48 | ул.3-ая Первомайская дом№15,№16 |
| 49 | ул.3-ая Первомайская дом№17,№18 |
| 50 | ул.3-ая Первомайская дом№19 |
| 51 | Микрорайон Пороги квартал 3 дом №3,№4 |
| 52 | ул. Профсоюзов дом№7 |
| 53 | ул. Профсоюзов дом№4,№4а,№6,ул. Новая дом №2,№4,№6 ул. Работниц дом№4 |
| 54 | ул. Профсоюзов дом№5,ул. Комсомольская дом №16,ул. Коммунаров дом №15 |
| 55 | ул. Станиславского дом№30 |
| 56 | Володарского дом№9, ул. Фрунзе дом№7,ул. |
| 57 | Бульвар Южный дом №4,№6,Борисогорское поле дом 14б |
| 58 | ул.Авиационная дом №25а |
| 59 | ул. Авиационная дом №25б |
| 60 | ул. Авиационная дом №27,№29а |
| 61 | ул. Авиационная дом №30,№32 |
| 62 | ул. Авиационная дом №30а |
| 63 | ул.Авиационная дом №31 |
| 64 | ул. Борисогорское поле дом №14а,пер.Железнодорожный дом№7 |
| 65 | ул. Борисогорское поле дом №18,пер.Железнодорожный дом№3а |
| 66 | ул.Вали Голубевой дом№1а |
| 67 | ул.Волгоградская дом №7,№7а,№5б |
| 68 | ул.Волгоградская дом№9,№11 |
| 69 | ул.Волгоградская дом№5,№5а |
| 70 | ул.Володарского дом№7,ул.Щорса дом№11,№11а |
| 71 | Волховский пр. дом №41,№43,№45,№43а,№51,ул.Ломоносова дом №3,№5,ул.Калинина дом №4,№6 |
| 72 | Волховский пр.дом№55, ул. Авиационная дом№ 9а |
| 73 | ул.Воронежская дом№3 |
| 74 | ул. Воронежская дом№9,№9а,ул.Володарского дом№11 |
| 75 | ул. Юрия Гагарина дом№8/12,ул.Профсоюзов дом№10а |
| 76 | ул. Юрия Гагарина дом№30 |
| 77 | ул. Вали Голубевой дом№7,ул.Коммунаров дом№33 |
| 78 | ул.Вали Голубевой дом №12,ул.Красноармейская дом№9 |
| 79 | ул. Вали Голубевой дом№17, ул. Юрия Гагарина дом №25 |
| 80 | ул. Вали Голубевой дом№28, ул. Юрия Гагарина дом №27 |
| 81 | ул.Дзержинского дом №20а,№20б |
| 82 | пер.Железнодорожный дом№1,№3 |
| 83 | пер.Железнодорожный дом№5 |
| 84 | ул. Кирова дом №1в,№1б |
| 85 | Кировский пр.дом№38,№40 |
| 86 | Кировский пр.дом№45/10 |
| 87 | Кировский пр.дом№47 |
| 88 | ул.Коммунаров дом№14,№16 |
| 89 | ул.Коммунаров дом№18,№20 |
| 90 | ул.Коммунаров дом№22,№24,№26 |
| 91 | ул. Красноармейская дом№7 |
| 92 | ул. Красноармейская дом№11 |
| 93 | ул.Льва Толстого дом№4,№6 |
| 94 | ул.Льва Толстого дом№8 |
| 95 | ул.Ломоносова дом №2,№8 |
| 96 | ул.Ломоносова дом №21 |
| 97 | ул.Ломоносова дом №22 |
| 98 | ул.Ломоносова дом №22а |
| 99 | ул.Ломоносова дом №23,№23а,ул.Калинина дом№32,№32а,№34 |
| 100 | ул.Ломоносова дом №24 |
| 101 | ул.Ломоносова дом №24а |
| 102 | ул.Ломоносова дом №25, ул. Калинина дом №38а |
| 103 | ул.Ломоносова дом №28 |
| 104 | ул.Александра Лукьянова дом№3,Волховский пр.дом№33 |
| 105 | ул.Марата дом№2 |
| 106 | ул.Марата дом№1 |
| 107 | ул.Марата дом№4,№6 |
| 108 | ул.Мичурина дом№1 |
| 109 | ул.Молодежная дом№8,ул.Калининадом№8 |
| 110 | ул.Молодежная дом№8а,№10 |
| 111 | ул.Молодежная дом№12, Ломоносова дом№9,№11 |
| 112 | ул.Молодежная дом№14,№16,№16а, Ломоносова дом№4 |
| 113 | ул.Молодежная дом№18,№18а |
| 114 | ул.Молодежная дом№21 |
| 115 | ул.Молодежная дом№19,№21а, Ломоносова дом№10,№12,№12а |
| 116 | ул.Молодежная дом№21б |
| 117 | ул.Молодежная дом№23б |
| 118 | ул.Молодежная дом№25,№25а,№23,№23а |
| 119 | ул.Молодежная дом№2,№4,№6 |
| 120 | ул.Молодежная дом№27, ул. Авиационная дом№17 |
| 121 | ул.Нахимова д.3,№5 |
| 122 | ул.Нахимова дом№11, пр.Державина дом№32,№34,№36,№38 |
| 123 | ул.Новгородская дом№8,№10 |
| 124 | ул.Новгородская дом№8а,№10а |
| 125 | ул.Новгородская дом№12,№12а |
| 126 | ул.Новгородская дом№12б |
| 127 | ул.Новгородская дом№11 |
| 128 | ул. Островского дом№15 |
| 129 | ул.Пирогова дом№1,№3 |
| 130 | ул.Пирогова дом№5 |
| 131 | ул.Пирогова дом№7 |
| 132 | ул.Пирогова дом№9/43 |
| 133 | ул.Пролетарская дом №1,№15 |
| 134 | ул.Пролетарская дом №5 |
| 135 | ул.Пролетарская дом №7 |
| 136 | ул.Пролетарская дом №9 |
| 137 | ул.Профсоюзов дом№10 |
| 138 | ул.Расстанная дом№8,ул.Нахимова дом№9 |
| 139 | ул.Расстанная дом№11, ул. Борисогорское поле дом№12,№14 |
| 140 | пр.Державина дом№44а, ул.Расстанная дом №15, |
| 141 | ул.Расстанная дом №15а, пер.Железнодорожный дом№17 |
| 142 | ул.Советская дом№2 |
| 143 | ул.Советская дом№4,дом№6 |
| 144 | ул.Советская дом№18 |
| 145 | ул.Федюнинского дом№6 |
| 146 | ул.Фрунзе дом№3,№5 |
| 147 | ул.Щорса дом №13 |
| 148 | бульвар Южный дом№2 |
| 149 | бульвар Южный дом№3,№5 |
| 150 | ул.Ярвенпяя дом№5а,№5б |
| 151 | ул.Калинина дом№27 |
| 152 | ул.Авиационная дом№34 |
| 153 | ул.Некрасова дм№26 |
| 154 | ул.Красноармейская дом №5 |

Таблица 2.

Адресный перечень всех общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству.

|  |  |
| --- | --- |
| № | Адрес общественной территории |
| 1 | Привокзальная площадь |
| 2 | Ильинский парк |
| 3 | Мемориал ВОВ «Артиллерийское орудие ЗИСЗ» по ул. Профсоюзов |
| 4 | Площадь Расстанная |
| 5 | Привокзальный сквер |
| 6 | Сквер им. Г.О. Графтио,  |
| 7 | Сквер им. Володарского |
| 8 | Сквер им. В.П. Почивалова |
| 9 | Сквер «Слава**»,** Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944г.г. по ул. Коммунаров |
| 10 | Сквер в районе торгового центра по ул. Авиационной |
| 11 | Сквер «Сундсвалль» у школы № 1 по ул. Авиационной  |
| 12 | Площадь имени Ленина |
| 13 | Парк имени 40-летия ВЛКСМ |
| 14 | Парк по ул. Юрия Гагарина. |
| 15 | Территория, расположенная перед домом культуры железнодорожников по адресу: г. Волхов, пр. Державина, д. 28 |
| 16 | Бульвар Чайковского |

Таблица 3.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование, адрес объекта | Наименование собственника (пользователя) объекта |
| 1 | Здание на 600 мест МОБУ «Волховская городская гимназия № 3» по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. А. Лукьянова , дом 4  | МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени героя Советского союза Александра Лукьянова» |
| 2 | Административно-торговое здание по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Авиационная, д.19б. | ИП Кириллов Виктор Михайлович |

**Раздел 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства. Цели и задачи муниципальной программы.**

Приоритеты муниципальной политики на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области определяются федеральным законодательством, паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории населённых пунктов с учетом мероприятий по ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на территории соответствующего населённого пункта, обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии.

3. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее – общественные территории), предложенных гражданами и организациями.

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области.

К задачам муниципальной программы относятся следующие:

* Повышение уровня благоустройства дворовых в МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области;
* Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) в МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области.
* Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района.

**Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы.**

Сроки реализации муниципальной программы 2017 -2024 годы. Программа реализуется в один этап.

**Раздел 5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

- за счет средств бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области;

- за счет средств бюджета Волховского муниципального района в порядке межбюджетных трансферов;

- за счет средств бюджета Ленинградской области;

- за счет средств федерального бюджета.

Общий объем средств, направляемых на реализацию за весь период муниципальной программы, составляет **252 822,07 тыс. рублей,** из них:

- 19 500,77 тыс. рублей - средства бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района;

- 2 631,60 тыс. рублей - средства бюджета Волховского муниципального района;

- 183 171,20 тыс. рублей - средства бюджета Ленинградской области;

- 47 518,50 тыс. руб. – средства федерального бюджета

По годам реализации:

2017-2018 годы:

Всего - 80 952,67 тыс. руб., из них:

2 631,60 тыс. руб. - средства бюджета Волховского муниципального района;

1 321,07 тыс. руб. - средства бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района

55 209,00 тыс. руб. - средства бюджета Ленинградской

 области;

21 791,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

2019 год

Всего - 47 631,00 тыс. руб., из них:

- 2 631,00 тыс. руб. - средства бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района;

- 29 160,00 тыс. руб. - средства бюджета Ленинградской области;

- 15 840,00 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

2020 год

Всего - 51 185,5 0 тыс. руб., из них:

-5 023,50 тыс. руб. - средства бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района;

- 36 274,50 тыс. руб. - средства бюджета Ленинградской области;

- 9 887,50 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

2021 год

Всего - 65 158,70 тыс. руб., из них:

-2 631,00 тыс. руб. - средства бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района;

- 62 527,70 тыс. руб. - средства бюджета Ленинградской области;

2022 год

Всего - 2631,60 тыс. руб., из них:

- 2631,60 тыс. руб. - средства бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района;

2023 – 2024 годы

Всего - 5 263,20 тыс. руб., из них:

- 5 263,20 тыс. руб. - средства бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района.

**Раздел 6. Перечень мероприятий муниципальной программы основного мероприятия «Благоустройство территории МО город Волхов».**

Перечень мероприятий муниципальной программы основного мероприятия «Благоустройство территории МО город Волхов» представлен в приложении 1 к муниципальной программе МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы».

**Мероприятие 1. Проведение конкурсного отбора дворовых территорий многоквартирных домов**.

 Включение дворовых территорий в муниципальную программу осуществляется на конкурсной основе на основании Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы».

 **Мероприятие 2. Обсуждение, согласование, утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.**

Обсуждение, согласование, утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории производится в соответствии Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной и дворовой территории многоквартирного дома, расположенных на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области (приложение № 2 к муниципальной программе)

**Мероприятие 3. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.**

В составе мероприятий в период 2017-2018 г.г. выполнены работы по благоустройству 6 территорий многоквартирных домов. В 2019 году выполнены работы по благоустройству 2 территорий многоквартирных домов.

Начиная с 2019 года минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включает проведение следующих мероприятий:

- ремонт внутридворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

- озеленение территорий;

- оборудование детских площадок с устройством травмобезопасного покрытия из резиновой крошки;

- создание пешеходных дорожек, тротуаров.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включает проведение следующих мероприятий:

- оборудование спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- обустройство площадок для отдыха;

- установка ограждений;

- установка малых архитектурных форм и уличной мебели;

- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов;

- оборудование территорий для организации выгула собак;

- иные виды работ.

Осуществление работ по дополнительному перечню не допускается до выполнения работ по минимальному перечню.

В рамках минимального и дополнительного перечней работ мероприятия по благоустройству дворовых территорий осуществляются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий и сооружений, находящихся на этих территориях, для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий  в рамках дополнительного перечня работ предусматривалось в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Перечень мероприятий Основного мероприятия 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов приведен в приложении 1 к муниципальной программе МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы».

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников;

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

 Адресный перечень благоустроенных дворовых территорий в период с 2017 по 2019 годы представлен в приложениях №1, №2, №3 к Перечню мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы».

Адресный перечень благоустраиваемых в 2020 году дворовых территорий, представлен в приложении №4 к Перечню мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы».

**Мероприятие 4. Проведение голосования по отбору общественной территории.**

 Выбор общественных территорий, подлежащих благоустройству производится в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, утвержденным постановлением администрации Волховского муниципального района.

**Мероприятие 5. Разработка, обсуждение, согласование, утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории.**

 Обсуждение, согласование, утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории производится в соответствии Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной и дворовой территории многоквартирного дома, расположенных на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области (приложение № 2 к муниципальной программе)

**Мероприятие 6. Проведение работ по благоустройству общественной территории.**

В составе мероприятий в период 2017-2018 г.г. выполнены работы по благоустройству 2 общественных территорий, в 2019 году 1 общественной территории (1 этап).

 Адресный перечень благоустроенных общественных территорий в период с 2017 по 2019 годы представлен в приложениях №5, №6, №7 к Перечню мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы».

 Адресный перечень благоустраиваемых в 2020 году общественных территорий, представлен в приложении № 7 к Перечню мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы».

**Мероприятие 7. Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве.**

 В 2019 году программу включены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства МО город Волхов Волховского муниципального района, по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

**Мероприятие 8. Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Российской Федерации.**

Целевые показатели представлены в приложении 1 к муниципальной программе МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы».

**Раздел 7. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и планируемые результаты реализации муниципальной программы.**

Ожидаемые результаты программы:

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2017-2018 г. г. | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г-2024г. |
| 1. Мероприятие 3.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий. | Ед.  | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. | Проценты | 9 | 6,0 | 7,2 | 10,6 | 0 | 12 |
| 1. Мероприятие 6.

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий. |
| 2.1 | Количество благоустроенных общественных территорий. | Ед. | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 2.2. | Площадь благоустроенных общественных территорий. | га | 1,6 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 8 | 19,5 |
| 2.3 | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий. | Проценты | 20,6 | 22,1 | 23,3 | 27,4 | 48,9 | 100 |
| 1. Мероприятие 7. Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве.
 |
| 3.1 | Доля инвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от общего количества  | Проценты |  |  | 15 | 25 | 55 | 100 |
| 1. Мероприятие 8. Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Российской Федерации
 |
| 4.1. | Количество многоквартирных домов работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Российской Федерации в период действия программы, под которыми образованы земельные участки  | Ед. |  | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 |

Приложение 1

к Перечню мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на 2017-2024годы»

Перечень дворовых территорий, благоустроенных в 2017 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование мероприятия | Перечень объектов, включенных в реализацию мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.) |
| Средства бюджета МО город Волхов | Средства бюджета Волховского муниципального района | Средства бюджета Ленинградской области | Средства федерального бюджета |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  | Город Волхов, улица Авиационная, дом № 19. | 8 457,46 |  | 422,87 | 5543,87 | 2490,72 |
| 2 | Город Волхов, улица Волгоградская, дом № 34 улица Молодежная, дом № 15 улица Ломоносова, дом № 17. | 5 851,70 |  | 292,59 | 3835,79 | 1723,32 |
| 3 | Город Волхов, бульвар Чайковского, дом № 4- Волховский проспект, дом № 31. | 9 176,56 |  | 458,83 | 6015,23 | 2702,50 |
| 4 | Город Волхов, улица Дзержинского, дом № 1-3  | 7 017,04 |  | 350,85 | 4599,69 | 2066,50 |
| 5 | Город Волхов, улица Марата, дом № 8. | 4 584,94 |  | 229,26 | 3005,42 | 1350,26 |
|  |  | Всего | 35 087,70 |  | 1754,40 | 23000,00 | 10333,30 |

Приложение 2

к Перечню мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы»

Перечень дворовых территорий, благоустроенных в 2018 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование мероприятия | Перечень объектов, включенных в реализацию мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Источники финансирования(тыс. руб.) |
| Средства бюджета МО город Волхов | Средства бюджета Ленинградской области | Средства федерального бюджета |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.  | Город Волхов, ул. Расстанная дом № 4, дом № 6 | 7 368,43 | 368,43 | 5 369,00 | 1 631,00 |
|  |  | Всего | 7 368,43 | 368,43 | 5 369,00 | 1 631,00 |

Приложение 3

к Перечню мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы»

Перечень дворовых территорий, благоустроенных в 2019 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование мероприятия | Перечень объектов, включенных в реализацию мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Источники финансирования(тыс. руб.) |
| Средства бюджета МО город Волхов | Средства бюджета Ленинградской области | Средства федерального бюджета |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.  | город Волхов, Кировский проспект № 42, ул. Александра Лукьянова № 9, ул. Волгоградская № 16, № 18. | 9 950,14 | 549,62 | 6 091,54 | 3 308,98 |
| 2 | город Волхов, ул. Юрия Гагарина №2 , №2а, №4, № 4а, ул. Кирова № 1 а  | 12 682,38 | 700,54 | 7764,23 | 4 217,61 |
|  |  | Всего | 22 632,52 | 1 250,16 | 13 855,77 | 7 526,59 |

Приложение 4

к Перечню мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы»

Перечень дворовых территорий, благоустраиваемых в 2020 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование мероприятия | Перечень объектов, включенных в реализацию мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Источники финансирования(тыс. руб.) |
| Средства бюджета МО город Волхов | Средства бюджета Ленинградской области | Средства федерального бюджета |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.  | Дворовая территория многоквартирных домов № 14 по ул. Александра Лукьянова и № 15 по ул. Волгоградская в г. Волхове Ленинградской области. | 18 000,00 | 1 800,00 | 16 200,00 |  |
| 2 | Дворовая территория многоквартирного дома № 9 по ул. Авиационная в г. Волхове Ленинградской области. |
|  |  | Итого | 18 000,00 | 1 800,00 | 16 200,00 |  |

Приложение 5

к Перечню мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы»

Перечень общественных территорий, благоустроенных в 2017 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование мероприятия | Перечень объектов, включенных в реализацию мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.) |
| Средства бюджета МО город Волхов | Средства бюджета Волховского муниципального района | Средства бюджета Ленинградской области | Средства федерального бюджета |
| 1 | Проведение работ по благоустройству общественных территорий. | Город Волхов, Парк имени 40-летия ВЛКСМ, Волховский проспект | 5 280,10 |  | 264,01 | 3 461,10 | 1 554,99 |
| 2 | Город Волхов, Бульвар Южный, микрорайон Обитай. | 12 263,80 |  | 613,19 | 8 038,90 | 3 611,71 |
|  |  | Всего | 17 543,90 |  | 877,20 | 11 500,00 | 5 166,70 |

Приложение 6

к Перечню мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы»

Перечень общественных территорий, благоустроенных в 2018 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  | Наименование мероприятия | Перечень объектов, включенных в реализацию мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Источники финансирования(тыс. руб.) |
| Средства бюджета МО город Волхов | Средства бюджета Ленинградской области | Средства федерального бюджета |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий. | Бульвар Молодежный, расположенный по адресу: Ленинградская область, город Волхов. | 20 952,64 | 952,64 | 15 340,00 | 4 660,00 |
|  |  | Всего | 20 952,64 | 952,64 | 15 340,00 | 4 660,00 |

Приложение 6

к Перечню мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы»

Перечень общественных территорий, благоустроенных в 2019 году.

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  | Наименование мероприятия | Перечень объектов, включенных в реализацию мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Источники финансирования(тыс. руб.) |
| Средства бюджета МО город Волхов | Средства бюджета Ленинградской области | Средства федерального бюджета |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий. | Парк, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, территория, расположенная между улицами Юрия Гагарина, ул. Кирова, ул. Профсоюзов, ул. Щорса (зона детской площадки № 1). | 24 998,48 | 1 380,84 | 15 304,23 | 8 313,41 |
|  |  | Всего | 24 998,48 | 1 380,84 | 15 304,23 | 8 313,41 |

Приложение 7

к Перечню мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы»

Перечень общественных территорий, благоустраиваемых в 2020 году.

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  | Наименование мероприятия | Перечень объектов, включенных в реализацию мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Источники финансирования(тыс. руб.) |
| Средства бюджета МО город Волхов | Средства бюджета Ленинградской области | Средства федерального бюджета |
| 1 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий. | Парк, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, территория, расположенная между улицами Юрия Гагарина, ул. Кирова, ул. Профсоюзов, ул. Щорса (этапы благоустройства: устройство зоны детской площадки № 2, устройство зоны площадки для общественных мероприятий, устройство двух пешеходных дорожек 1 этапа «устройство прогулочной зоны». | 30602,10 | 3016,70 | 18 482,20 | 9 103,20 |
| 2 | Благоустройство территории, расположенной перед Домом культуры Железнодорожников по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, пр. Державина, д. 28. | 2 583,40 | 206,80 | 1 592,30 | 784,30 |
|  |  | Итого | 33 185,50 | 3223,50 | 20 074,50 | 9 887,50 |

Приложение 1

к муниципальной программе МО город Волхов

Волховского муниципального района Ленинградской области

«Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий по реализации программы (подпрограммы) /Наименование целевого показателя | Источники финансирования/ единица измерения целевого показателя | Срок исполнения мероприятий/Оценка базового значения целевого показателя | Всего финансирование (тыс.руб.)/ Итоговый целевой показатель | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) /Планируемое значение целевого показателя по годам реализации |   | Ответственный за выполнение мероприятий программы (подпрограммы) | Задачи, решаемые основными мероприятиями |
| 2017г.-2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г | 2023г.- 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **Итого**  |  | **252 822,07** | **80 952,67** | **47 631,00** | **51 185,50** | **65 158,70** | **2 631,00** | **5 263,20** | Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района |  |
| **Средства бюджета поселения** | **19 500,77** | **1 321,07** | **2 631,00** | **5 023,50** | **2 631,00** | **2 631,00** | **5 263,20** |
| **Средства бюджета района** | **2 631,60** | **2 631,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **183 171,20** | **55 209,00** | **29 160,00** | **36 274,50** | **62 527,70** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства Федерального бюджета** | **47 518,50** | **21 791,00** | **15 840,00** | **9 887,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  2 | Основное мероприятие: Благоустройство территорий МО город Волхов | Итого  | 2017-2024гг. | 252 822,07 | 80 952,67 | 47 631,00 | 51 185,50 | 65 158,70 | 2 631,00 | 5 263,20 |   | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий в МО город Волхов и уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО город Волхов |
| Средства бюджета поселения | 19 500,77 | 1 321,07 | 2 631,00 | 5 023,50 | 2 631,00 | 2 631,00 | 5 263,20 |
| Средства бюджета района  | 2 631,60 | 2 631,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 183 171,20 | 55 209,00 | 29 160,00 | 36 274,50 | 62 527,70 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 47 518,50 | 21 791,00 | 15 840,00 | 9 887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мероприятие 1. Проведение конкурсного отбора дворовых территорий многоквартирных домов. | Итого  | 2017-2024гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Средства бюджета поселения | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| Средства бюджета района  | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
|  4 | Мероприятие 2.Обсуждение, согласование, утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий. | Итого  | 2017-2024гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Средства бюджета поселения | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| Средства бюджета района  | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 3.Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. | Итого  | 2017-2024гг. | 152 633,15 | 42 456,13 | 22 632,52 | 18 000,00 | 64 281,70 | 1 754,00 | 3 508,80 |   |   |
| Средства бюджета поселения | 10 435,39 | 368,43 | 1 250,16 | 1 800,00 | 1 754,00 | 1 754,00 | 3 508,80 |
| Средства бюджета района  | 1 754,40 | 1 754,40 |   |   |   |   | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 120 952,47 | 28 369,00 | 13 855,77 | 16 200,00 | 62 527,70 |   | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 19 490,89 | 11 964,30 | 7 526,59 |   |   |   | 0,00 |
| 5.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий. | ед. | 2 | 20,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |   |   |
| 5.2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. | % | 1 | 12,0 | 9,0 | 6,0 | 7,2 | 10,6 | 0,0 | 12,0 |   |   |
| 6 | Мероприятие 4.Проведение голосования по отбору общественной муниципальной территории. | Итого  | 2017-2024гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Средства бюджета поселения | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| Средства бюджета района  | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 5.Разработка, обсуждение, согласование, утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории. | Итого  | 2017-2024гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Средства бюджета поселения | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| Средства бюджета района  | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| 8 | Мероприятие 6.Выполнение работпо благоустройству общественных территорий. | Итого  | 2017-2024гг. | 100 188,92 | 38 496,54 | 24 998,48 | 33 185,50 | 877,00 | 877,00 | 1 754,40 |   |   |
| Средства бюджета поселения | 9 065,38 | 952,64 | 1 380,84 | 3 223,50 | 877,00 | 877,00 | 1 754,40 |
| Средства бюджета района  | 877,20 | 877,20 |   |   |   |   | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 62 218,73 | 26 840,00 | 15 304,23 | 20 074,50 |   |   | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 28 027,61 | 9 826,70 | 8 313,41 | 9 887,50 |   |   | 0,00 |
| 8.1 | Количество благоустроенных общественных территорий. | ед. | 4 | 17,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 |   |   |
| 8.2 | Площадь благоустроенных общественных территорий. | га | 5,4 | 32,4 | 1,6 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 8,0 | 19,5 |   |   |
| 8.3 | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий. | % | 18 | 100,0 | 20,6 | 22,1 | 23,3 | 27,4 | 48,9 | 100,0 |   |   |
| 9 | Мероприятие 7.Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве.  | Итого  | 2019-2024гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Средства бюджета поселения | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| Средства бюджета района  | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| 9.1 | ЦП: Доля инвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от общего количества  | %  |   | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 25 | 55,0 | 100,0 |   |   |
| 10 | Мероприятие 8.Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации. | Итого  | 2019-2024гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| Средства бюджета поселения | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| Средства бюджета района  | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | 0,0 |
| 10.1 | ЦП: Количество многоквартирных домов работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Российской Федерации в период действия программы, под которыми образованы земельные участки  | ед. |   | 19,0 | 0,0 | 9,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |   |   |

Приложение 2

к муниципальной программе МО город Волхов

Волховского муниципального района Ленинградской области

«Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 годы»

Порядок

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной и дворовой территории многоквартирного дома, расположенных на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства общественной и дворовой территории многоквартирного дома, расположенных на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование современной городской среды на 2017-2024 годы» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3D визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1. Разработка дизайн-проектов.

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования и общественных территорий осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами, а также другими нормативно-правовыми актами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется заинтересованными лицами в течение тридцати дней со дня принятия решения о включении дворовой территории в муниципальную программу МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на 2017-2024годы».

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта.

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация Волховского муниципального района Ленинградской области уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий трех рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой и общественной территории осуществляется общественной комиссией по формированию комфортной городской среды МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории хранится в администрации Волховского муниципального района Ленинградской области, электронный образ дизайн-проекта направляется в отраслевой орган исполнительной власти Ленинградской области, ответственный за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

3.5. Подготовка и опубликование в средствах массовой информации дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, предусмотренных утвержденным и опубликованным перечнем общественных территорий, сформированным по результатам приема предложений в установленные сроки, обеспечивается не позднее 1 марта текущего года

3.6. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.