

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Волховского муниципального района

1. Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от** 15 июня 2020г. **№** 1568

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Волхов |  |

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Волховского муниципального района**

**от 29 ноября 2018 года №3307**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**Волховского муниципального района**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и**

**развития транспортной системы, дорожной,**

**коммунальной и инженерной**

**инфраструктуры и повышение энергоэффективности**

**в Волховском муниципальном районе»**

**(в редакции №513 от 25 февраля 2020г.)**

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 28.01.2020г. №1 и от 11.05.2020г. №20 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 23.12.2019г. №41 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и постановлениями администрации Волховского муниципального района от 12.03.2018г. № 615 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями), от 31.10.2018г. № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных программ Волховского муниципального района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Волховского муниципального района от 29 ноября 2018 года №3307 «Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе» (в редакции №513 от 25 февраля 2020г.), изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.

Глава администрации А.В. Брицун

Исп. Гаврилова И.А. 79-621

Приложение

к постановлению администрации

Волховского муниципального района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года №\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа Волховского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы Волховского муниципального района**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе (далее муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел коммунальной инфраструктуры комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел жилищного фонда, благоустройства, транспорта и строительства комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | КУМИ Волховского муниципального района  Администрации городских и сельских поселений Волховского муниципального района. |
| Подпрограммы муниципальной программы | **Подпрограмма 1.** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Волховского муниципального района»;  **Подпрограмма 2.** «Энергетика Волховского муниципального района»;  **Подпрограмма 3.** «Газификация Волховского муниципального района».  **Подпрограмма 4.** «Развитие транспортной системы и дорожной инфраструктуры» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования транспортного и жилищно-коммунального комплексов |
| Задачи муниципальной программы | 1. Внедрение энергоэффективных технологий.  2. Сбалансированное развитие коммунального комплекса.  3. Повышение доступности технологического присоединения потребителей к сетям газораспределения.  4. Устойчивое развитие транспортной системы. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 1 этап (2019-2020 годы)  2 этап (2021-2025 годы)  3 этап (2026-2030 годы) |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019-2030 годы составляет 237 769,8 тыс. руб., в том числе:  2019 год всего 26 913,5 тыс. руб.,  2020 год всего 12 135,0 тыс. руб.,  2021 год всего 8 913,2 тыс. руб.;  2022 год всего 13 375,5 тыс. руб.;  2023-2030 года всего 176 432,6 тыс. руб.  в том числе объем финансирования за счет средств бюджета Волховского муниципального района –224 812,4 тыс. руб., в том числе:  2019 год всего 16 167,2 тыс. руб.,  2020 год всего 9 923,9 тыс. руб.,  2021 год всего 8 913,2 тыс. руб.;  2022 год всего 13 375,5 тыс. руб.;  2023-20330 года всего 176 432,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Волховского муниципального района тепловой энергией;  Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;  Газификация природным газом жилой застройки;  Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения. |

**1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в Волховском муниципальном районе**

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из базовых отраслей Российской экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а промышленность – необходимой инженерной инфраструктурой.

На территории Волховского района осуществляют деятельность 4 организации осуществляющие предоставление коммунальных услуг в сфере электроснабжения, 4 организации в сфере теплоснабжения, 2 организации в сфере газоснабжения, а также 1 организация в сфере водоснабжения и водоотведения.

Жилищно-коммунальное обслуживание многоквартирных домов осуществляется 9 организациями, имеющими лицензию на управление многоквартирными домами на территории Волховского района.

Таблица 1 Характеристика показателей коммунальной инфраструктуры Волховского муниципального района в 2012-2017 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети, км. | 94,0 | 108,7 | 62,0 | 62,7 | 135,5 | 138,33 |
| Количество не газифицированных населенных пунктов, единиц | 209,0 | 206,0 | 232,0 | 232,0 | 253,0 | 252,0 |
| Число источников теплоснабжения |  |  |  |  |  | 31 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, в двухтрубном исчислении, км | 171,0 | 169,7 | 158,0 | 170,5 | 117,3 | 118,38 |
| в том числе нуждающихся в замене, км. | 81,9 | 77,5 | 70,8 | 52,1 | 48,0 | 56,85 |
| протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год, км. | 6,0 | 11,3 | 7,1 | 2,1 | 5,8 | 5,7 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, км. | 198,6 | 209,0 | 209,0 | 138,0 | 214,3 | 213,48 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, км | 157,1 | 157,2 | 170,4 | 124,0 | 169,3 | 169,3 |

В период 2012-2017 гг. количество не газифицированных населенных пунктов, располагающихся на территории района, увеличилось на 17% – с 209 единиц в 2012 г. до 252 единиц в 2017 г. Из них 138 населённых пунктов газифицировано сжиженным газом. При этом одиночное протяжение уличной газовой сети увеличилось на 68% от показателя 2012 г., составив в 2017 г. 138,33 км. Уровень газификации жилого фонда природным газом составляет 60%, что на 8,8% ниже уровня газификации жилого фонда природным газом в среднем по Ленинградской области (68,8%). Проблемы газификации во многом связаны с тем, что объектами газификации являются частные дома в небольших населенных пунктах, расположенных точечно на территории муниципального района, что влечет за собой значительные расходы на прокладку магистральных и межпоселковых газопроводов.

В течение 2011-2016 гг. выполнить проектно-изыскательские работы по строительству распределительных газопроводов (МО Селивановское СП, МО Усадищенское СП и МО Бережковское СП).

Существующая система теплоснабжения Волховского муниципального района Ленинградской области включает в себя:

* котельные - 31 ед., из них 19 на природном газе, 5 на каменном угле, 6 на мазуте и 1 на дизельном топливе;
* тепловые сети – 118,38км в двухтрубном исчислении.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене за период 2012-2017 гг. сократилась на 10%. В общей сложности за период 2012-2017 гг. было заменено и отремонтировано 38 км. тепловых и паровых сетей.

На основании областного закона от 29.12.2015 г. № 153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области» полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Волховского муниципального района перешли на уровень субъекта Российской Федерации Ленинградской области. Комплекс систем водоснабжения и водоотведения поселений Волховского района находятся в региональной собственности. Передача имущественного комплекса в собственность региона позволит инвестировать средства из областного бюджета в строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.

В Волховском муниципальном районе имеется крупный электроснабжающий комплекс, осуществляющий электроснабжение промышленных предприятий, бюджетных организаций и населения. В районе на реке Волхов действует гидроэлектростанция Волховская ГЭС-6 ОАО «ТГК-1».

Электроснабжение хозяйственного комплекса района осуществляется поставщиками:

* ООО «РКС-энерго»,
* АО «Петербургская сбытовая компания»,
* ОАО «Оборонэнергосбыт».

Организации, эксплуатирующие электрические сети:

* филиал ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети»,
* филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные городские электрические сети».

Протяженность электрических сетей по Волховскому муниципальному району составляет 1940,8 км, в том числе муниципальных 93,0 км. кабельных – 177 км. В районе работают 872 трансформаторных подстанций разных классов напряжения.

Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах по состоянию на 1 января 2018 года составляет 577,76 кВт/ч на 1 проживающего. Удельная величина потребления электрической энергии бюджетными учреждениями Волховского муниципального района по состоянию на 1 января 2018 года составляет 59,83 кВт/ч на 1 человека населения.

Таблица 2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах и муниципальных бюджетных учреждениях.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Многоквартирные дома: | | | | | | | |
| электрическая энергия | кВт. ч на 1 проживающего | 415,38 | 416,81 | 544,60 | 486,40 | 542,03 | 577,76 |
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,21 |
| горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 23,71 | 24,52 | 17,01 | 20,91 | 23,29 | 21,62 |
| холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 39,33 | 41,57 | 32,24 | 35,55 | 38,15 | 37,91 |
| природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 78,24 | 74,62 | 82,22 | 78,37 | 74,94 | 77,07 |
| Муниципальные бюджетные учреждения: | | | | | | | |
| электрическая энергия | кВт. ч на 1 человека населения | 131,95 | 197,29 | 195,39 | 150,85 | 73,76 | 59,83 |
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,02 | 0,02 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
| горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,76 | 0,71 | 0,51 |
| холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 1,09 | 0,83 | 0,96 | 0,89 | 0,98 | 1,47 |

По итогам 2017 г. удельная величина потребления электроэнергии в многоквартирных домах увеличилась на 39% от уровня 2012 г. Увеличение связано с вводом по программе переселения граждан из аварийного жилья в эксплуатацию 25  многоквартирных домов, в том числе в 11 введенных в эксплуатацию многоквартирных домах осуществляется система подогрева холодной воды для горячего водоснабжения, для приготовления пищи установлены электроплиты. При этом за период 2012-2017 гг. произошло сокращение потребления в многоквартирных домах холодной воды на 4% от уровня 2012 г., горячей воды на 9% от уровня 2012 г., природного газа на 1,5% от уровня 2012 г. Снижение во многом обусловлено оптимизацией потребления населением энергетических ресурсов вследствие установки приборов учета, а также сокращением потерь ввиду проведения работ по модернизации коммунальных сетей. Так за 2017 г. по Волховскому муниципальному району в многоквартирных домах установлено 8900 индивидуальных приборов учета, в том числе: по холодному водоснабжению – 3831 шт.; по горячему водоснабжению – 2727 шт.; по электроэнергии – 1745 шт.; по газу – 597 шт.

В течение 2012-2017г. произошло снижение удельной величины потребления бюджетными учреждениями Волховского муниципального района электроэнергии на 55% от уровня 2012 г., а также горячей воды на 27% от уровня 2012 г. Снижение потребления горячей связано с установкой механических более точных приборов учета, а также с проведением ремонтных работ на сетях горячего водоснабжения. Сокращение потребление электроэнергии обусловлено проведением муниципальными учреждениями модернизации системы освещения (установкой энергосберегающих ламп), а также установкой оборудования с высоким классом энергосбережения. Увеличение удельной величины потребления бюджетными учреждениями Волховского муниципального района тепловой энергии в 5,6 раз связано с вводом в эксплуатацию новых бюджетных учреждений, а также модернизации системы теплоснабжения в бюджетных учреждений, расположенных в сельских поселениях. Увеличение удельной величины потребления бюджетными учреждениями Волховского муниципального района холодного водоснабжения на 35% от уровня 2012 г. связанно с вводом в эксплуатацию второго корпуса МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 города Волхова", а также открытия бассейна в детском саду МДОБУ "Детский сад №10 "Светлячок" комбинированного вида". Также в летний период на базе образовательных учреждений Волховского муниципального района осуществляют деятельность детские летние лагеря, с каждым годом количество лагерей увеличивается.

Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения составляет 93,4%, что на 1,7% ниже среднего уровня собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения в Ленинградской области (95%). Отношение стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения к стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленной по тарифам, утвержденным для организаций коммунального комплекса, за 2017 г. представлено в таблице 3.

Таблица 3. Характеристика показателей коммунальной инфраструктуры Волховского муниципального района в 2012-2017 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения, % | 96,3 | 93,3 | 93,6 | 88,4 | 90,4 | 93,4 |
| Процент компенсации населением стоимости жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам – всего, % | 94,9 | 93,8 | 85,2 | 78,6 | 83,2 | 88,9 |
| - жилищные услуги | 97 | 98,5 | 97,8 | 98,8 | 99 | 100 |
| - водоснабжение | 92,6 | 96,9 | 86,4 | 73,6 | 72,3 | 63,2 |
| - отопление | 96 | 90,4 | 78,8 | 72,9 | 83 | 94,3 |
| - горячее водоснабжение | 95,9 | 89,5 | 86,2 | 67,8 | 65,3 | 86,5 |

В границах Волховского муниципального района Ленинградской области организованы регулярные перевозки по 29 муниципальным автобусным маршрутам, в том числе по городу Волхову – 7 маршрутов, между населенными пунктами – 22 маршрута.

Перевозка пассажиров осуществляется: по регулируемым тарифам – на 27 маршрутах, по нерегулируемым тарифам – на 1 маршруте.

Протяженность автобусной маршрутной сети по городу Волхову составляет 103,25 км, в сельской местности – 683 км.

На обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным пассажирским транспортом общего пользования между поселениями, в границах Волховского муниципального района, по результатам проведенного открытого конкурса, заключен договор между администрацией Волховского муниципального района и Волховским районным МУП «Волховавтосервис». Для обслуживания муниципальных маршрутов регулярных перевозок задействован 21 автобус. Средний возраст автобусов составляет 27,4 года.

Для улучшения качества обслуживания пассажирских перевозок на территории Волховского муниципального района необходимо обновление подвижного состава автотранспортного предприятия.

Всего на территории Волховского муниципального района 280 населенных пунктов, общая протяженность проездов к которым осуществляется по автодорогам регионального значения (свыше 160 км), а также по проездам, соединяющим населенные пункты Волховского района между собой и с автодорогами общего пользования федерального, регионального и местного значения (протяженность свыше 234,2 км). Список региональных автодорог, по которым осуществляется внешняя связь Волховского муниципального района, представлен в таблице 4.

Таблица 4. Список региональных автодорог, по которым осуществляется внешняя связь Волховского муниципального района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  автомобильной дороги | Протяжен-  ность, км | Примечание |
|  |  |  |  |
| 1. | Зуево – Новая Ладога | 102,08 | Соединяет федеральные автомобильные дороги «Кола» и «Россия» и города Волхова и Кириши. Автодорожный выход из города Кириши в Новгородскую область |
| 2. | Кириши – Городище – Волхов | 51,40 | Правобережная автотранспортная связь городов Волхова и Кириши. Дублер региональной автомобильной дороги Зуево –Новая Ладога |
| 3. | Волхов – Кисельня –Черноушево | 22,00 | Автотранспортная связь Волхова с федеральной автомобильной дорогой «Кола» |
| 4. | Волхов – Бабино – Иссад | 15,60 | Автотранспортная связь Волхова с федеральной автомобильной дорогой «Кола». Дублер участка мостового перехода через реку Волхов на федеральной автомобильной дороге «Кола» |

Указанные автодороги регионального значения входят в состав международных и межрегиональных транспортных коридоров и автодорожных маршрутов.

В границах Волховского муниципального района расположено 234,2 км бесхозяйных проездов, соединяющих населенные пункты Волховского муниципального района и с автодорогами общего пользования федерального, регионального и местного значения.

Мероприятия по составлению технических паспортов, постановке на кадастровый учет и оформлению в муниципальную собственность данных проездов выполняются в плановом порядке, начиная с 2018 года.

Так, в 2018 году зарегистрированы в муниципальную собственность 5,314 км автодорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Волховского муниципального района.

Осуществление работ по паспортизации и принятии в муниципальную собственность, финансирование работ по содержанию автодорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Волховского муниципального района в последующие периоды позволит увеличивать сеть автодорог общего пользования вне границ населенных пунктов, что приведет к улучшению уровня жизни населения района, так как некоторые населенные пункты Волховского муниципального района с постоянно проживающими в них жителями испытывают трудности в осуществлении проезда личного и специализированного автотранспорта ввиду аварийного состояния таких проездов.

Развитие сети автодорог общего пользования вне границ населенных пунктов будет определять привлекательность Волховского района для жизни населения. Качество жизни, привлекательность территории для размещения новых объектов промышленности зависит от рационального размещения объектов транспортной инфраструктуры.

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры по экономически обоснованным и социально оправданным тарифам.

Проблемами, препятствующими развитию инженерной и объектов транспортной инфраструктуры Волховского муниципального района, являются:

- низкая привлекательность проектов для потенциальных инвесторов, в том числе организаций коммунального комплекса, из-за значительной стоимости и длительных сроков окупаемости;

- предельные индексы роста тарифов и платы населения за предоставление жилищно-коммунальных услуг;

- неудовлетворительное финансовое состояние организаций коммунального комплекса, не позволяющее пользоваться кредитными ресурсами;

- наличие административных барьеров при получении:

- исходно-разрешительной документации на строительство;

- заключения государственной экспертизы на проектную документацию;

- технических условий на подключение объектов к инженерным коммуникациям;

- разрешений на ввод построенных объектов в эксплуатацию;

- обновление подвижного состава автотранспортного предприятия;

- содержание автодорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Волховского муниципального района.

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на решение и (или) минимизацию негативных последствий перечисленных проблем.

**2.Цели, задачи, и ожидаемые результаты муниципальной программы**

Основные цели и задачи муниципальной программы, а также перспективы развития экономической активности Волховского муниципального района сформированы на основе Стратегии социально-экономического развития Волховского муниципального района на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии, утвержденной решением Совета депутатов Волховского муниципального района № 97 от 20 декабря 2017 года.

Целью муниципальной программы является:

* Обеспечение надежности и эффективности функционирования транспортного и жилищно-коммунального комплексов.

В рамках достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

1. Внедрение энергоэффективных технологий.

2. Сбалансированное развитие коммунального комплекса.

3. Повышение доступности технологического присоединения потребителей к сетям газораспределения.

4. Устойчивое развитие транспортной системы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1.Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Волховского муниципального района тепловой энергией;

2.Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

3.Газификация природным газом жилой застройки;

4.Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения.

**3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**.

Перечень основных мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении 1.

Перечень объектов включенных в мероприятия муниципальной программы по 2019 году представлены в приложении 1 к перечню основных мероприятий к программе.

Перечни объектов для включения в мероприятия муниципальной программы на 2020-2030 годы будут представлены по итогам формирования бюджетов городских и сельских поселений Волховского муниципального района и предоставления заявок на участие в муниципальной программе.

**4.Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы).**

Сведения о целевых показателях муниципальной программы (подпрограммы) и их значениях по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы) приведены в приложении 1.

Порядок сбора информации и методика расчета показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (формула) |
| 1 | ЦП: Количество разработанных проектов по реконструкции системы теплоснабжения на территории Волховского района | ед. | Показатель определяется в соответствии с количеством представленных проектов |
| 2 | ЦП: Количество установленных АИТП с погодным и часовым регулированием | ед. | Показатель определяется в соответствии с количеством установленных АИТП на основании муниципальных контрактов |
| 3 | ЦП: Количество заключенных энергосервисных контрактов | ед. | Показатель определяется в соответствии с количеством заключенных энергосервисных контрактов |
| 4 | ЦП: Количество установленных энергосберегающих светильников уличного освещения | шт. | Показатель определяется в соответствии с количеством установленных энергосберегающих светильников на основании муниципальных контрактов |
| 5 | ЦП: Темп снижения средней удельной величины потребления всех видов энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями | % | Показатель предоставляется на основании отчета по оценке эффективности деятельности органов МСУ |
| 6 | ЦП: Темп снижения средней удельной величины потребления всех видов энергетических ресурсов в многоквартирных домах | % | Показатель предоставляется на основании отчета по оценке эффективности деятельности органов МСУ |
| 7 | ЦП: Снижение уровня аварийности на объектах теплоснабжения | % | Показатель определяется в соответствии с п.34 и 35 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности объектов теплоснабжения в отношении муниципальных объектов |
| 8 | ЦП: Приобретение дизель-генераторов | ед. | Показатель определяется в соответствии с количеством приобретенных ДГУ на основании муниципальных контрактов |
| 9 | ЦП: Количество согласованных инвестиционных программ в сфере теплоснабжения | ед. | Показатель определяется по количеству согласованных инвестиционных программ в сфере теплоснабжения |
| 10 | Количество разработанных ПСД по объектам теплоэнергетики | Ед. | Показатель определяется в соответствии с муниципальными контрактами по разработке ПСД |
| 11 | Бесперебойное предоставление услуги теплоснабжения | % | Показатель определяется в соответствии с проведенным строительством резервного хозяйства |
| 12 | ЦП: Количество МО, в которых осуществлены проекты строительства газораспределительной сети | ед. | Показатель определяется в соответствии с муниципальными контрактами по разработке ПИР |
| 13 | ЦП: Протяженность построенных сетей газоснабжения | п.м. | Показатель определяется в соответствии с муниципальными контрактами по СМР |
| 14 | ЦП: Количество фактически приобретенных автобусов | ед. | Показатель определяется в соответствии с количеством приобретенных автобусов на основании муниципальных контрактов |
| 15 | ЦП: Количество вновь установленных остановочных павильонов | ед. | Показатель определяется в соответствии с количеством установленных остановочных павильонов на основании муниципальных контрактов |
| 16 | ЦП: Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктовв границах Волховского муниципального района соответствующим нормативным требованиям | % | Показатель определяется в соответствии с финансированием, выделенным на содержание протяженности автодорог вне границ населенных пунктов принятых в муниципальную собственность от протяженности всех автодорог вне границ населенных пунктов принятых в муниципальную собственность |
| 17 | ЦП: Разработка паспортов дорог общего пользования | ед. | Показатель определяется в соответствии с количеством разработанных паспортов дорог общего пользования |

**5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет районного бюджета и бюджетов муниципальных образований Волховского муниципального района (далее-бюджетные ассигнования). Размеры бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) утверждаются на очередной финансовый год и на плановый период.

Участие муниципальных образований Волховского муниципального района предусмотрено в качестве получателей межбюджетных трансфертов из бюджета Волховского муниципального района.

Информация о ресурсном обеспечении мероприятий муниципальной программы и подпрограмм по годам реализации и источникам финансирования представлены в приложении к настоящей программе.

**Перечень основных мероприятий и планируемых результатов реализации муниципальной программы Волховского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий по реализации программы (подпрограммы) /Наименование целевого показателя (ЦП) | Источники финансирования/ единица измерения целевого показателя | Срок исполнения мероприятий/Оценка базового значения целевого показателя | Всего финанси рование (тыс.руб.), Итоговый целевой показатель | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) /Планируемое значение целевого показателя по годам реализации | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий программы (подпрограммы) | Задачи, решаемые основными мероприятиями | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2030 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **Итого** |  | **237 769,8** | **29 913,5** | **12 135,0** | **8 913,2** | **13 375,5** | **176 432,6** |  |  | |
| **Районный бюджет** | **224 812,4** | **16 167,2** | **9 923,9** | **8 913,2** | **13 375,5** | **176 432,6** |
| **Областной бюджет** | **12 957,4** | **10 746,3** | **2 211,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***Подпрограмма 1 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Волховского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: Обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Итого | 2019-2030гг. | 54 847,7 | 1 218,7 | 1 750,0 | 1 290,0 | 5 621,0 | 44 968,0 |  | Внедрение энергоэффективных технологий | |
| Районный бюджет | 54 847,7 | 1 218,7 | 1 750,0 | 1 290,0 | 5 621,0 | 44 968,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов на повышение надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Итого | 2019г. | 191,5 | 191,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел коммунальной инфраструктуры комитета по ЖКХ, жилищной политике, Администрации городских и сельских поселений Волховского муниципального района |  | |
| Районный бюджет | 191,5 | 191,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **ЦП:** Количество разработанных проектов по реконструкции системы теплоснабжения на территории Волховского района | Ед. | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | |
| 1.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | Итого | 2019-2030гг. | 54 656,2 | 1 027,2 | 1 750,0 | 1 290,0 | 5 621,0 | 44 968,0 | Отдел коммунальной инфраструктуры комитета по ЖКХ, жилищной политике, Администрации городских и сельских поселений Волховского муниципального района |  | |
| Районный бюджет | 54 656,2 | 1 027,2 | 1 750,0 | 1 290,0 | 5 621,0 | 44 968,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | **ЦП:** Количество установленных АИТП с погодным и часовым регулированием | Ед. | 0 | 101 | 5 | 3 | 3 | 10 | 80 |  |  | |
| 1.3 | Внедрение энергосервисных контрактов | Итого | 2019-2030гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел коммунальной инфраструктуры комитета по ЖКХ, жилищной политике, Администрации городских и сельских поселений Волховского муниципального района |  | |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | **ЦП:** количество заключенных энергосервисных контрактов | Ед. | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | |
| 2 | Основное мероприятие: Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью экономии энергетических ресурсов. | Итого | 2019-2030гг. | 32 979,5 | 1 428,6 | 1 760,0 | 2 322,0 | 2 409,5 | 25 059,4 |  |  | |
| Районный бюджет | 32 979,5 | 1 428,6 | 1 760,0 | 2 322,0 | 2 409,5 | 25 059,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов на замену светильников уличного освещения на энергосберегающие в том числе ремонт сопутствующего оборудования | Итого | 2019-2030гг. | 7 528,8 | 881,3 | 900,0 | 712,0 | 559,5 | 4 476,0 | Отдел коммунальной инфраструктуры комитета по ЖКХ, жилищной политике, Администрации городских и сельских поселений Волховского муниципального района |  | |
| Районный бюджет | 7 528,8 | 881,3 | 900,0 | 712,0 | 559,5 | 4 476,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов на проектирование и строительство системы уличного освещения с внедрением энергосберегающего оборудования | Итого | 2019-2030гг. | 19 465,3 | 345,3 | 860,0 | 1 610,0 | 1 850,0 | 14 800,0 | Отдел коммунальной инфраструктуры комитета по ЖКХ, жилищной политике, Администрации городских и сельских поселений Волховского муниципального района |  | |
| Районный бюджет | 19 465,3 | 345,3 | 860,0 | 1 610,0 | 1 850,0 | 14 800,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1-2.2 | **ЦП:** Количество установленных энергосберегающих светильников уличного освещения | Шт. | 45 | 571 | 261 | 70 | 40 | 40 | 160 |  |  | |
| 2.3 | Предоставление межбюджетных трансфертов на оснащение приборами учета бюджетных учреждений первого уровня | Итого | 2019-2030гг. | 3 285,4 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 083,4 | Отдел коммунальной инфраструктуры комитета по ЖКХ, жилищной политике, Администрации городских и сельских поселений Волховского муниципального района |  | |
| Районный бюджет | 3 285,4 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 083,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | **ЦП:** Темп снижения средней удельной величины потребления всех видов энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями | % | 4 | 12,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 10,5 |  |  | |
| 2.4 | Предоставление межбюджетных трансфертов на оснащение общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов многоквартирный жилой фонд | Итого | 2019-2030гг. | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | Отдел коммунальной инфраструктуры комитета по ЖКХ, жилищной политике, Администрации городских и сельских поселений Волховского муниципального района |  | |
| Районный бюджет | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | **ЦП:** Темп снижения средней удельной величины потребления всех видов энергетических ресурсов в многоквартирных домах | % | 4 | 10,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 9 |  |  | |
|  | Итого  по подпрограмме 1 | Итого | 2019-2030гг. | 87 827,2 | 2 647,3 | 3 510,0 | 3 612,0 | 8 030,5 | 70 027,4 |  |  | |
| Районный бюджет | 87 827,2 | 2 647,3 | 3 510,0 | 3 612,0 | 8 030,5 | 70 027,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Подпрограмма 2 «Энергетика Волховского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: Развитие и восстановление объектов теплоснабжения муниципальных образований Волховского муниципального района | Итого | 2019-2030гг. | 19 009,7 | 5 225,8 | 4 040,0 | 1 028,2 | 550,0 | 8 165,7 |  | Сбалансированное развитие коммунального комплекса | |
| Районный бюджет | 12 772,3 | 1 199,5 | 1 828,9 | 1 028,2 | 550,0 | 8 165,7 |
| Областной бюджет | 6 237,4 | 4 026,3 | 2 211,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Волховского муниципального района | Итого | 2019-2030гг. | 7 898,1 | 412,5 | 82,9 | 728,2 | 550,0 | 6 124,5 | Отдел коммунальной инфраструктуры комитета по ЖКХ, жилищной политике, Администрации городских и сельских поселений Волховского муниципального района |  | |
| Районный бюджет | 7 898,1 | 412,5 | 82,9 | 728,2 | 550,0 | 6 124,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **ЦП:** Снижение уровня аварийности на объектах теплоснабжения | % | 2 | 10,3 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 7 |  |  | |
| 1.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Волховского муниципального района | Итого | 2019-2030гг. | 3 868,0 | 1 526,8 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 2 041,2 | Отдел коммунальной инфраструктуры комитета по ЖКХ, жилищной политике, Администрации городских и сельских поселений Волховского муниципального района |  | |
| Районный бюджет | 2 538,2 | 197,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 2 041,2 |
| Областной бюджет | 1 329,8 | 1 329,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | **ЦП:** Приобретение дизель-генераторов | Ед. | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |  |  | |
| 1.3 | Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согласовываются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике | Итого | 2019-2030гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел коммунальной инфраструктуры комитета по ЖКХ, жилищной политике, Администрации городских и сельских поселений Волховского муниципального района |  | |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | **ЦП:** Количество согласованных инвестиционных программ в сфере теплоснабжения | Ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | |
| 1.4 | Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | Итого | 2019-2030гг. | 7 243,6 | 3 286,5 | 3 951,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел коммунальной инфраструктуры комитета по ЖКХ, жилищной политике, Администрации городских и сельских поселений Волховского муниципального района |  | |
| Районный бюджет | 2 336,0 | 590,0 | 1 746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 4 907,6 | 2 696,5 | 2 211,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | **ЦП:** Количество разработанных ПСД | Ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
| **ЦП:** Бесперебойное предоставление услуги теплоснабжения | % |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  | Итого  по подпрограмме 2 | Итого | 2019-2030гг. | 19 009,0 | 5 225,8 | 4 040,0 | 1 082,0 | 550,0 | 8 165,7 |  |  | |
| Районный бюджет | 12 772,3 | 1 199,5 | 1 828,9 | 1 082,0 | 550,0 | 8 165,7 |
| Областной бюджет | 6 237,4 | 4 026,3 | 2 211,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Подпрограмма 3 «Газификация на территории Волховского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: Развитие газораспределительной сети и строительство газораспределительной сети на территории Волховского муниципального района | Итого | 2019-2030гг. | 19 627,7 | 601,2 | 85,0 | 273,0 | 295,0 | 18 373,5 |  | | Повышение доступности технологического присоединения потребителей к сетям газораспределения |
| Районный бюджет | 19 627,7 | 601,2 | 85,0 | 273,0 | 295,0 | 18 373,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов на предоставление бюджетных инвестиций на разработку проектно-изыскательских работ по капитальному строительству объектов газификации и прохождения Государственной экспертизы | Итого | 2019-2030гг. | 6 642,5 | 160,0 | 85,0 | 273,0 | 0,0 | 6 124,5 | Отдел коммунальной инфраструктуры комитета по ЖКХ, жилищной политике, Администрации городских и сельских поселений Волховского муниципального района | |  |
| Районный бюджет | 6 642,5 | 160,0 | 85,0 | 273,0 | 0,0 | 6 124,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **ЦП:** Количество МО, в которых осуществлены проекты строительства газораспределительной сети | Ед. | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | |  |
| 1.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства газификации муниципальным образованиям | Итого | 2019-2030гг. | 12 838,9 | 294,9 | 0,0 | 0,0 | 295,0 | 12 249,0 | Отдел коммунальной инфраструктуры комитета по ЖКХ, жилищной политике, Администрации городских и сельских поселений Волховского муниципального района | |  |
| Районный бюджет | 12 838,9 | 294,9 | 0,0 | 0,0 | 295,0 | 12 249,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | На проектирование, строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Итого | 2019г. | 143,6 | 146,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел коммунальной инфраструктуры комитета по ЖКХ, жилищной политике, Администрации городских и сельских поселений Волховского муниципального района | |  |
| Районный бюджет | 143,6 | 146,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2-1.3 | **ЦП:** Протяженность построенных сетей газоснабжения | П.м. | 10861 | 14244 |  |  |  |  | 14244 |  | |  |
|  | Итого  по подпрограмме 3 | Итого | 2019-2030гг. | 19 627,7 | 601,2 | 85,0 | 273,0 | 295,0 | 18 373,5 |  | |  |
| Районный бюджет | 19 627,7 | 601,2 | 85,0 | 273,0 | 295,0 | 18 373,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Подпрограмма 4 «Развитие транспортной системы и дорожной инфраструктуры»*** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: Развитие комфортного и безопасного общественного транспорта | Итого | 2019-2030гг. | 57 866,0 | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 866,0 |  | Устойчивое развитие транспортной системы | |
| Районный бюджет | 51 146,0 | 7 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 866,0 |
| Областной бюджет | 6 720,0 | 6 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | На мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | Итого | 2019-2030гг. | 57 866,0 | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 866,0 | Отдел жилищного фонда, благоустройства, транспорта и строительства комитета по ЖКХ, жилищной политике |  | |
| Районный бюджет | 51 146,0 | 7 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 866,0 |
| Областной бюджет | 6 720,0 | 6 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **ЦП:** Количество фактически приобретенных автобусов | Ед. |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | |
| 1.2 | Обеспечение населения комфортными пунктами приема и отправки пассажиров (строительство и благоустройство остановочных пунктов) | Итого | 2019-2030гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищного фонда, благоустройства, транспорта и строительства комитета по ЖКХ, жилищной политике |  | |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | **ЦП:** Количество вновь установленных остановочных павильонов | Ед. |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | |
| 2 | Основное мероприятие: Развитие автомобильных дорог общего пользования и объектов дорожного хозяйства на межпоселенческих территориях | Итого | 2019-2030гг. | 53 439,2 | 4 439,2 | 4 500,0 | 4 000,0 | 4 500,0 | 36 000,0 | Отдел жилищного фонда, благоустройства, транспорта и строительства комитета по ЖКХ, жилищной политике |  | |
| Районный бюджет | 53 439,2 | 4 439,2 | 4 500,0 | 4 000,0 | 4 500,0 | 36 000,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Реализация комплекса мер по содержанию действующей улично-дорожной сети, а также искусственных дорожных сооружений | Итого | 2019-2030гг. | 47 500,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 500,0 | 4 000,0 | 32 000,0 | Отдел жилищного фонда, благоустройства, транспорта и строительства комитета по ЖКХ, жилищной политике |  | |
| Районный бюджет | 47 500,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 500,0 | 4 000,0 | 32 000,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2019-2030гг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищного фонда, благоустройства, транспорта и строительства комитета по ЖКХ, жилищной политике |  | |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1-2.2 | **ЦП:** Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Волховского муниципального района соответствующим нормативным требованиям | % |  | 100 | 4 | 4 | 3 | 4 | 85 |  |  | |
| 2.3 | Паспортизация дорог общего пользования | Итого | 2019-2030гг. | 5 639,2 | 139,2 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 4 000,0 | КУМИ |  | |
| Районный бюджет | 5 639,2 | 139,2 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 4 000,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | **ЦП:** Разработка паспортов дорог общего пользования | Ед. | 15 | 94 | 15 | 10 | 10 | 10 | 49 |  |  | |
| 2.4 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Волховского муниципального района | Итого | 2019г. | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищного фонда, благоустройства, транспорта и строительства комитета по ЖКХ, жилищной политике |  | |
| Районный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | **ЦП:** разработка КСОДД | Ед. | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Итого  по подпрограмме 4 | Итого | 2019-2030гг. | 111 305,2 | 18 439,2 | 4 500,0 | 4 000,0 | 4 500,0 | 79 866,0 | Отдел жилищного фонда, благоустройства, транспорта и строительства комитета по ЖКХ, жилищной политике |  | |
| Районный бюджет | 104 585,2 | 11 719,2 | 4 500,0 | 4 000,0 | 4 500,0 | 79 866,0 |
| Областной бюджет | 6 720,0 | 6 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,0 |

Приложение к перечню основных мероприятий N1

**Перечень объектов, планируемых для включения в мероприятия муниципальной программы Волховского муниципального района**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной**

**и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование мероприятия | перечень объектов включенных в реализацию мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.) | |
| Областной бюджет | Районный бюджет |
| **подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Волховского муниципального района»** | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие:** Обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения |  | 1 218,7 | 0,0 | 1 218,7 |
| 1.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов на повышение надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | разработка проекта по реконструкции системы теплоснабжения здания администрации МО Сясьстройское городское поселение, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15а | 91,5 | 0,0 | 91,5 |
| Замена системы отопления в административном здании по адресу: Ленинградская обл, Волховский р-н, д. Кисельня, ул. Центральная д.5а | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | Установка АИТП в многоквартирном жилом фонде г. Волхов | 1 027,2 | 0,0 | 1 027,2 |
| 1.3 | Оказание содействия в заключении энергосервисных контрактов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | **Основное мероприятие:** Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью экономии энергетических ресурсов. |  | 1 428,6 | 0,0 | 1 428,6 |
| 2.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов на замену светильников уличного освещения на энергосберегающие в том числе ремонт сопутствующего оборудования | Модернизация уличного освещения на территории МО Кисельнинское СП | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| Модернизация линии уличного освещения с установкой энергосберегающих светильников по ул. Немятовская, г. Сясьстрой, Волховского района Ленинградской области | 129,1 | 0,0 | 129,1 |
| Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие в с. Паша | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| Замена и установка светодиодных светильников на территории МО Иссадское СП | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| Модернизация системы уличного освещения, в том числе по ул. Железнодорожная и ул. Космонавтов, г. Сясьстрой, Волховского района, Ленинградской области | 180,8 | 0,0 | 180,8 |
| Модернизация участка линии уличного освещения, путем замены аварийного провода на СИП по ул. Центральная, п. Аврово | 49,6 | 0,0 | 49,6 |
| Поставка уличных светодиодных светильников для нужд системы уличного освещения МО Сясьстройское ГП | 21,8 | 0,0 | 21,8 |
| 2.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов на проектирование и строительство системы уличного освещения с внедрением энергосберегающего оборудования | разработка проектов и выполнение работ по модернизации участков системы уличного освещения с установкой узла учета электроэнергии и светодиодных светильников на территории МО Сясьстройское ГП, в том числе п. Аврово, ул. Любаевщина, д. Рогожа, г. Сясьстрой ул. Кирова (в том числе освещение моста через Староладожский канал), Волховского района, Ленинградской области | 162,2 | 0,0 | 162,2 |
| Строительство воздушной линии уличного освещения: по ул. Льва Толстого (2 этап); к домам №27 и 26а в микрорайоне Званка | 183,1 | 0,0 | 183,1 |
| 2.3 | Предоставление межбюджетных трансфертов на оснащение приборами учета бюджетных учреждений первого уровня | Установка приборов учета тепловой энергии по адресу: г. Новая Ладога, ул. Набережная Ладожской Флотилии д.32 | 202,0 | 0,0 | 202,0 |
| 2.4 | Предоставление межбюджетных трансфертов на оснащение общедомовыми приборами учета жилого фонда |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятиям подпрограммы | | | 2 647,3 | 0,0 | 2 647,3 |
| **подпрограмма 2 «Энергетика Волховского муниципального района»** | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие:** Развитие и восстановление объектов теплоснабжения муниципальных образований Волховского муниципального района |  | 5 225,8 | 4 026,3 | 1 199,5 |
| 1.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Волховского муниципального района | Замена участков теплосети от д.№1 до д. №14, и от д. №1 до д. №13 в дер. Иссад | 268,7 | 0,0 | 268,7 |
| Замена котлоагрегата КВГМ-2,5-95 в котельной дер. Иссад, ул. Лесная, д.3 | 90,0 | 0,0 | 90,0 |
| Замена и наладка котла КВГМ-2,0-95 №1 в котельной, ул. Молодежная, с. Колчаново, Волховский район, Ленинградская область | 53,8 | 0,0 | 53,8 |
| 1.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Волховского муниципального района | приобретение дизель-генератора мощностью 150кВт | 1 526,8 | 1 329,8 | 197,0 |
| 1.3 | Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согласовываются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | на капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | Разработка проектно-сметной документации для обеспечения своевременной и бесперебойной подачи резервного топлива к котлам на источнике тепловой энергии по адресу: г. Волхов, пр. Кировский, д.20 | 2 996,5 | 2 696,5 | 300,0 |
| Реконструкция модульной газовой котельной в п. Аврово, Волховского района, Ленинградской области. Разработка проектно-сметной документации на работы по обеспечению своевременной и бесперебойной подготовке и подачи резервного вида топлива | 290,0 | 0,0 | 290,0 |
| Итого по мероприятиям подпрограммы | | | 5 225,8 | 4 026,3 | 1 199,5 |
| **подпрограмма 3 «Газификация на территории Волховского муниципального района»** | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие:** Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения жилой застройки городских и сельских поселений Волховского муниципального района |  | 601,2 | 0,0 | 601,2 |
| 1.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов на предоставление бюджетных инвестиций на разработку проектно-изыскательских работ по капитальному строительству объектов газификации и прохождения Государственной экспертизы | Разработка ПСД (корректировка) и прохождение Гос. экспертизы по объекту: "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки в д. Усадище, Волховского района, Ленинградской области" | 160,0 | 0,0 | 160,0 |
| 1.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства газификации муниципальным образованиям | внутреннее газоснабжение бани с. Колчаново | 294,9 | 0,0 | 294,9 |
| 1.3 | На проектирование, строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Строительство распределительного (уличного) газопровода с сопутствующими сооружениями для газоснабжения ул. Леспромхозовская и ул. Чернецкое с. Колчаново, Колчановского сельского поселения Волховского района Ленинградской области | 146,3 | 0,0 | 146,3 |
| Итого по мероприятиям подпрограммы | | | 601,2 | 0,0 | 601,2 |
| **подпрограмма 4 «Развитие транспортной системы и дорожной инфраструктуры»** | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие:** Развитие комфортного и безопасного общественного транспорта |  | 14 000,0 | 6 720,0 | 7 280,0 |
| 1.1 | На мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | приобретение автобусов | 14 000,0 | 6 720,0 | 7 280,0 |
| 1.2 | Обеспечение населения комфортными пунктами приема и отправки пассажиров (строительство и благоустройство остановочных пунктов) | строительство и благоустройство остановочных пунктов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **Основное мероприятие:** Развитие автомобильных дорог общего пользования и объектов дорожного хозяйства на межпоселенческих территориях |  | 4 439,2 | 0,0 | 4 439,2 |
| 2.1 | Реализация комплекса мер по содержанию действующей улично-дорожной сети, а также искусственных дорожных сооружений |  | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 |
| 2.2 | Паспортизация дорог общего пользования | Разработка паспортов дорог общего пользования | 139,2 | 0,0 | 139,2 |
| 2.3 | разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Волховского муниципального района |  | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| Итого по мероприятиям подпрограммы | | | 18 439,2 | 6 720,0 | 11 719,2 |
| **Итого по мероприятиям программы** | | | **26 913,5** | **10 746,3** | **16 167,2** |

Приложение к перечню основных мероприятий N2

**Перечень объектов, планируемых для включения в мероприятия муниципальной программы Волховского муниципального района**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной**

**и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном районе» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование мероприятия | перечень объектов включенных в реализацию мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.) | |
| Областной бюджет | Районный бюджет |
| **подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Волховского муниципального района»** | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие:** Обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения |  | 1 750,0 | 0,0 | 1 750,0 |
| 1.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов на повышение надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов на установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | Установка АИТП в многоквартирном жилом фонде г. Волхов | 1 750,0 | 0,0 | 1 750,0 |
| 1.3 | Оказание содействия в заключении энергосервисных контрактов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | **Основное мероприятие:** Реализация мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью экономии энергетических ресурсов. |  | 1 760,0 | 0,0 | 1 760,0 |
| 2.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов на замену светильников уличного освещения на энергосберегающие в том числе ремонт сопутствующего оборудования | Замена светильников уличного освещения по адресам: м-н "В", массив "Креницы", ул. Северная, пер. Озерный, ул. Креницы, ул. Новая Слобода, ул. Ленинградская, ул. Луначарская, ул. Работниц, ул. Песочная | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| Замена светильников уличного освещения в том числе ремонт сопутствующего оборудования в д.Усадище, д.Тихомировщина, д.Кумин Бор, д. Кивуя,д.Вымовод.Яхново, д.Андреевщина, д.Хамонтово, д.Яхновщина, д.Великое село, д.Посадница | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| Ремонт системы уличного освещения с заменой светильников уличного освещения на энергосберегающие по ул. Заречная, г. Сясьстрой, Волховского района, Ленинградской области. | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| 2.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов на проектирование и строительство системы уличного освещения с внедрением энергосберегающего оборудования | Проектирование и строительство линии уличного освещения в с.Паша, пер.Школьный | 110,0 | 0,0 | 110,0 |
| Проектирование уличного освещения с планированием модернизации и реконструкции существующих сетей уличного освещения для обеспечения энергетической эффективности и безопасности на территории МО Новоладожское ГП | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| Строительство воздушной линии уличного освещения в микрорайоне Лисички | 750,0 | 0,0 | 750,0 |
| 2.3 | Предоставление межбюджетных трансфертов на оснащение приборами учета бюджетных учреждений первого уровня |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Предоставление межбюджетных трансфертов на оснащение общедомовыми приборами учета жилого фонда |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятиям подпрограммы | | | 3 510,0 | 0,0 | 3 510,0 |
| **подпрограмма 2 «Энергетика Волховского муниципального района»** | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие:** Развитие и восстановление объектов теплоснабжения муниципальных образований Волховского муниципального района |  | 4 040,0 | 2 211,1 | 1 828,9 |
| 1.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Волховского муниципального района | Замена участка теплотрассы от ТК 11 до д. № 127 д.Усадище | 82,9 | 0,0 | 82,9 |
| 1.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Волховского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согласовываются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | на капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: г.Волхов, Кировский пр., д.20 | 1 500,0 | 0,0 | 1 746,0 |
| Итого по мероприятиям подпрограммы | | | 4 040,0 | 2 211,1 | 1 828,9 |
| **подпрограмма 3 «Газификация на территории Волховского муниципального района»** | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие:** Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения жилой застройки городских и сельских поселений Волховского муниципального района |  | 85,0 | 0,0 | 85,0 |
| 1.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов на предоставление бюджетных инвестиций на разработку проектно-изыскательских работ по капитальному строительству объектов газификации и прохождения Государственной экспертизы | Проведение государственной экспертизы проектно- сметной документации по объекту Строительство газопровода «д.Усадище, Волховский район. Газоснабжение индивидуальной жилой застройки» | 85,0 | 0,0 | 85,0 |
| 1.2 | Предоставление межбюджетных трансфертов на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства газификации муниципальным образованиям |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | На проектирование, строительство и реконструкцию объектов газоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятиям подпрограммы | | | 85,0 | 0,0 | 85,0 |
| **подпрограмма 4 «Развитие транспортной системы и дорожной инфраструктуры»** | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие:** Развитие комфортного и безопасного общественного транспорта |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | На мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обеспечение населения комфортными пунктами приема и отправки пассажиров (строительство и благоустройство остановочных пунктов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **Основное мероприятие:** Развитие автомобильных дорог общего пользования и объектов дорожного хозяйства на межпоселенческих территориях |  | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 |
| 2.1 | Реализация комплекса мер по содержанию действующей улично-дорожной сети, а также искусственных дорожных сооружений |  | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 |
| 2.2 | Паспортизация дорог общего пользования | Разработка паспортов дорог общего пользования | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| Итого по мероприятиям подпрограммы | | | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 |
| **Итого по мероприятиям программы** | | | **12 135,0** | **2 211,1** | **9 923,9** |